૪૨

વાધોડીયા અને વડોદરા તાલુકામાં રસ્તાઓને જોબ નંબર ફાળવવા બાબત.

\* ૧૫/૩/૨૭૮ શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ વાધેલા (વાધોડીયા) : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| પ્રશ્ન | | જવાબ | |
| (૧) | તા.૩૧/૦૭/૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવા૨ વાઘોડીયા અને વડોદરા તાલુકામાં કયા કાચા ૨સ્તાઓને ડામ૨ સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નંબર ફાળવવામાં આવ્યા, | (૧) | પરિશિષ્ટ – ૧ મુજબ |
| (૨) | ઉકત સ્થિતિએ વડોદરા અને વાઘોડીયા તાલુકામાં કયા ૨સ્તાઓની કામગીરી પુર્ણ થઇ, કયા ૨સ્તાઓની કામગીરી પ્રગતિમાં છે અને કયા રસ્તાઓની કામગીરી કયા કા૨ણોસ૨ શરૂ ક૨વાની બાકી છે, અને | (૨) | પરિશિષ્ટ – ૨ મુજબ |
| (૩) | ઉકત બાકી રસ્તાઓની કામગીરીમાં કયાં સુધીમાં પુર્ણ ક૨વામાં આવનાર છે? | (૩) | બાકી રહેલ ૩૦ રસ્તાના કામો પૈકી ૨ કામ રદ કરવાપાત્ર છે. તથા ૭ પ્રગતિ હેઠળના કામો નિયત સમય મર્યાદામા તથા ૨૧ કામોની ટેન્ડર પ્રક્રિયા પુર્ણ કરી સત્વરે કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવશે. |

----------------------------------------------------------------

| **પરીશિષ્ટ-૧** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ક્રમ** | **જિલ્લો** | **તાલુકો** | **કામનુંનામ** | **જોબનંબરની તારીખ** | **જોબનંબરની રકમ રૂ.લાખ** | **લંબાઇ (કિ.મી.)** |
|
| **તા.૧/૮/૨૦૨૧ થી૩૧/૦૭/૨૦૨૨ સુધી મંજુર થયેલ કામો** | | | | | | |
| 1 | વડોદરા | વડોદરા | દામાપુરાથી સાકરદાગામને જોડતો રોડ | 10.6.2022 | 230.00 | 2.50 |
| 2 | વડોદરા | વડોદરા | રૂપાપુરાથી ફજલપુર(સાં ) ગામને જોડતો રોડ | 10.6.2022 | 200.00 | 2.00 |
| 3 | વડોદરા | વડોદરા | દુમાડથી સીસવા ગામને જોડતો રોડ | 20.11.2021 | 160.00 | 3.00 |
| 4 | વડોદરા | વડોદરા | કોટાલીપ્રાથમિક શાળાથી સ્મશાન થઈને દેણા વિરોડ રોડને જોડતો રસ્તો | 21.1.2022 | 75.00 | 1.50 |
| 5 | વડોદરા | વડોદરા | રનોલીગામમાં અતુલભાઈ નરસિંહનાં તબેલાથી ને.હા -૮ ને જોડતો રોડ | 21.1.2022 | 65.00 | 1.20 |
| 6 | વડોદરા | વડોદરા | ને.હા -૮ દશરથ ( તાપી હોટેલ ) થી આજોડ ગામનેજોડતો રોડ | 21.1.2022 | 35.00 | 0.70 |
| 7 | વડોદરા | વડોદરા | રણોલીગામમાં હરમાન ભાઈની ચાલી અને આજુ બાજુ ના વિસ્તારો અને પદમલા રણોલી રોડને જોડતોરોડ | 21.1.2022 | 50.00 | 1.20 |
| 8 | વડોદરા | વડોદરા | વડોદરાતાલુકાનાં કરચીયા રેલ્વે ફાટકથીકરચીયાવેર હાઉસ (રનોલી)ને જોડતો રસ્તો | 21.1.2022 | 160.00 | 3.00 |
| 9 | વડોદરા | વડોદરા | ધનોરાકોયલી મેઇન રોડ થી આબાળા તળાવ સુધી નો રસ્તો | 21.1.2022 | 100.00 | 2.00 |
| 10 | વડોદરા | વડોદરા | ધનોરાધોડાવગે ભાથુજી મંદિર પ્રભાતપુરા પુનમભાઈ મંગળભાઈ ગોહિલના ધરેથી રામપુરા અન ગઢસુધીનો રસ્તો | 21.1.2022 | 80.00 | 1.50 |
| 11 | વડોદરા | વડોદરા | કોટણાથીસિમ વિસ્તાર થઈ સિંધરોટ દળિયાઢાળ ( કાશીફાર્મ) જતો રોડ | 21.1.2022 | 100.00 | 2.00 |
| 12 | વડોદરા | વડોદરા | કોયલીગામે ચતુરભાઈ સોનીના ધરેથી લાલીભાઈ ના ધર સુધીનો રસ્તો | 21.1.2022 | 50.00 | 1.00 |
| 13 | વડોદરા | વડોદરા | શેરખીપીરોદ નગરથી અંકોડિયા કોયલી ગામને જોડતો રોડ | 21.1.2022 | 120.00 | 2.50 |
| 14 | વડોદરા | વડોદરા | મીરસાપૂરાગામથી વેલીયા કોતર જગાજી મંદિર થઈ સાકરદા સુધીનો રસ્તો | 21.1.2022 | 120.00 | 2.30 |
| 15 | વડોદરા | વડોદરા | એન-એચ -૮પદમલા ઇન્દિરાનગરી થી ડોળી વગાનેજોડતો રોડ | 21.1.2022 | 180.00 | 4.00 |
| 16 | વડોદરા | વડોદરા | બાબરપુરાથી દોડકા રોડ | 17.02.2022 | 220.00 | 4.00 |
| 17 | વડોદરા | વાઘોડિયા | વાઘોડિયાસ્ટેટ હાઈવે થી એપીએમસી સુધીનો રોડ | 21.1.2022 | 90.00 | 1.00 |
| 18 | વડોદરા | વાઘોડિયા | વ્યારાગામે નવીનગરી થી ચેક ડેમ તરફ જવાનો રસ્તો | 21.1.2022 | 95.00 | 1.30 |
| 19 | વડોદરા | વાઘોડિયા | કામરોલસ્મશાન તરફ જવાનો રોડ | 21.1.2022 | 65.00 | 1.30 |
|  |  |  | **૧૯** |  | **2195.00** | **38.00** |
| **તા.૧/૮/૨૦૨૨ થી૩૧/૦૭/૨૦૨૩ સુધી મંજુર થયેલ કામો** | | | | | | |
| 1 | વડોદરા | વડોદરા | તલસટગામથી ચાપડ ગૌખાના પેટા પરા જવાનો રસ્તો | 28.9.2022 | 210.00 | 2.10 |
| 2 | વડોદરા | વડોદરા | કેલનપુરબસસ્ટેન્ડ થી જોબન ટેકરીને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 140.00 | 2.50 |
| 3 | વડોદરા | વડોદરા | કોટાલીગામમાં નવી નગરીથી કોટાલી-દેણા વિરોદ રોડને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 100.00 | 1.50 |
| 4 | વડોદરા | વડોદરા | કોટાલીગામમાં ભરવાડવાસથી દેણા ગામને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 180.00 | 2.40 |
| 5 | વડોદરા | વડોદરા | સીસવાગામે રાજીવભવનથી સ્મશાન તરફનો રોડ | 28.9.2022 | 75.00 | 1.00 |
| 6 | વડોદરા | વડોદરા | કોયલીઈંદિરાનગર PHC સેન્ટરથી સ્મશાન સુધીનો રોડ | 28.9.2022 | 80.00 | 1.50 |
| 7 | વડોદરા | વડોદરા | અનગઢવડીયાવગાથી સિંહાકુઇ પ્રાથમિકશાળાને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 220.00 | 1.90 |
| 8 | વડોદરા | વડોદરા | શેરખીરણાહારતળાવથી રાણીયા તળાવ થઈ અંકોડીયા નર્મદા કેનાલવાળા રોડને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 80.00 | 1.50 |
| 9 | વડોદરા | વડોદરા | નવાધનોરા દૂધ ડેરીથી ઇન્દિરાનગર કોયલી ચરા સુધીનો રોડ | 28.9.2022 | 130.00 | 2.00 |
| 10 | વડોદરા | વડોદરા | નંદેસરીરીફાઈનરી રોડથી નંદેસરી ભાઠા વિસ્તારને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 65.00 | 1.00 |
| 11 | વડોદરા | વડોદરા | નંદેસરીગામમાં જૂની નાળમાં ગોહિલ. માધવસિંહના ઘરેથી વિક્રમભાઈ બાલુભાઇના ઘર સુધીનો રોડ | 28.9.2022 | 90.00 | 1.50 |
| 12 | વડોદરા | વડોદરા | લાલજીપુરામોતીયાપુરા રામદેવજી મંદિરથી લાલજીપુરા ગામે બળીયાદેવ મંદિર સુધીના રોડનુંકામ | 28.9.2022 | 150.00 | 2.50 |
| 13 | વડોદરા | વડોદરા | આસોજગામમાં સ્મશાન થઈ મંજુસર G.I.D.C.ને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 260.00 | 2.70 |
| 14 | વડોદરા | વડોદરા | સુખલીપુરાથીભણીયારા ગામને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 260.00 | 3.20 |
| 15 | વડોદરા | વડોદરા | વિરોદપાંજરાપોળથી ભણીયારા ગામને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 200.00 | 2.50 |
| 16 | વડોદરા | વડોદરા | ઇંટોલા-ગોસિન્દ્રાગામને જોડતા રસ્તાની ખૂટતી લંબાઈ (સેક્શન ૧/૬ થી ૨/૮) | 01.10.2022 | 150.00 | 1.20 |
| 17 | વડોદરા | વડોદરા | અનગઢનવાપુરાથી રાજગઢ કોટણાને જોડતો રોડ | 02.6.2023 | 65.00 | 1.00 |
| 18 | વડોદરા | વડોદરા | શેરખીજશાપુરા બોડી તળાવથી કોયલી ચરા વિસ્તારને જોડતો રોડ | 02.6.2023 | 70.00 | 1.30 |
| 19 | વડોદરા | વાઘોડિયા | હાસાપુરાથી ખંડેવાડા રોડ | 26.4.2023 | 60.00 | 1.00 |
| 20 | વડોદરા | વાઘોડિયા | બોડીદ્રારોડ થી પ્રતાપપુરા રોડ | 02.6.2023 | 55.00 | 0.90 |
| 21 | વડોદરા | વાઘોડિયા | ગોવીંદપુરાવ્યંકટપુરા રોડ ખૂટતી કડી | 02.6.2023 | 50.00 | 0.70 |
| 22 | વડોદરા | વાઘોડિયા | છેલ્લાકરમસિયા-ગુતાલરોડખૂટતી કડી | 02.6.2023 | 20.00 | 0.25 |
| 23 | વડોદરા | વાઘોડિયા | રાજનગરગામે મેઈનરોડ થી નવારામપુરા રસ્તા નર્મદા વસાહત ને જોડતારસ્તાનું કામ | 02.6.2023 | 40.00 | 0.60 |
|  |  |  | **23** |  | **2585.00** | **34.30** |

| **પરીશિષ્ટ-૨** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ક્રમ** | **જિલ્લો** | **તાલુકો** | **કામનુંનામ** | **જોબનંબરનીતારીખ** | **જોબનંબરનીરકમ રૂ.લાખ** | **લંબાઇ (કિ.મી.)** | **કામનીહાલની સ્થિતિ** | | | **જો કામશરૂ થયેલ ન હોય તો શરૂ ન થવાનું કારણ** |
| **પૂર્ણ** | **પ્રગતિ** | **હવેશરૂ થનાર** |
| **તા.૧/૮/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૭/૨૦૨૨ સુધી મંજુર થયેલ કામો** | | | | | | | | | | |
| 1 | વડોદરા | વડોદરા | દામાપુરાથી સાકરદાગામને જોડતો રોડ | 10.6.2022 | 230.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ડિપોઝિટલેવલે |
| 2 | વડોદરા | વડોદરા | રૂપાપુરાથી ફજલપુર(સાં ) ગામને જોડતો રોડ | 10.6.2022 | 200.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ડિપોઝિટલેવલે |
| 3 | વડોદરા | વડોદરા | દુમાડથી સીસવા ગામને જોડતો રોડ | 20.11.2021 | 160.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4 | વડોદરા | વડોદરા | કોટાલીપ્રાથમિક શાળાથી સ્મશાન થઈને દેણા વિરોડ રોડને જોડતો રસ્તો | 21.1.2022 | 75.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5 | વડોદરા | વડોદરા | રનોલીગામમાં અતુલભાઈ નરસિંહનાં તબેલાથી ને.હા -૮ ને જોડતો રોડ | 21.1.2022 | 65.00 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| 6 | વડોદરા | વડોદરા | ને.હા -૮ દશરથ ( તાપી હોટેલ ) થી આજોડ ગામનેજોડતો રોડ | 21.1.2022 | 35.00 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7 | વડોદરા | વડોદરા | રણોલીગામમાં હરમાન ભાઈની ચાલી અને આજુ બાજુ ના વિસ્તારો અને પદમલા રણોલી રોડને જોડતોરોડ | 21.1.2022 | 50.00 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| 8 | વડોદરા | વડોદરા | વડોદરાતાલુકાનાં કરચીયા રેલ્વે ફાટકથીકરચીયાવેર હાઉસ (રનોલી)ને જોડતો રસ્તો | 21.1.2022 | 160.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 9 | વડોદરા | વડોદરા | ધનોરાકોયલી મેઇન રોડ થી આબાળા તળાવ સુધી નો રસ્તો | 21.1.2022 | 100.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 10 | વડોદરા | વડોદરા | ધનોરાધોડાવગે ભાથુજી મંદિર પ્રભાતપુરા પુનમભાઈ મંગળભાઈ ગોહિલના ધરેથી રામપુરા અન ગઢસુધીનો રસ્તો | 21.1.2022 | 80.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| 11 | વડોદરા | વડોદરા | કોટણાથીસિમ વિસ્તાર થઈ સિંધરોટ દળિયાઢાળ ( કાશીફાર્મ) જતો રોડ | 21.1.2022 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| 12 | વડોદરા | વડોદરા | કોયલીગામે ચતુરભાઈ સોનીના ધરેથી લાલીભાઈ ના ધર સુધીનો રસ્તો | 21.1.2022 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 13 | વડોદરા | વડોદરા | શેરખીપીરોદ નગરથી અંકોડિયા કોયલી ગામને જોડતો રોડ | 21.1.2022 | 120.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | સદર રસ્તાની પથરેખામાં સ્થાનિક ખેડુતો દ્રારાજમીન ન આપવાને કારણે કામ રદ કરવાપાત્ર છે. |
| 14 | વડોદરા | વડોદરા | મીરસાપૂરાગામથી વેલીયા કોતર જગાજી મંદિર થઈ સાકરદા સુધીનો રસ્તો | 21.1.2022 | 120.00 | 2.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 15 | વડોદરા | વડોદરા | એન-એચ -૮પદમલા ઇન્દિરાનગરી થી ડોળી વગાનેજોડતો રોડ | 21.1.2022 | 180.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16 | વડોદરા | વડોદરા | બાબરપુરાથી દોડકા રોડ | 17.02.2022 | 220.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 17 | વડોદરા | વાઘોડિયા | વાઘોડિયાસ્ટેટ હાઈવે થી એપીએમસી સુધીનો રોડ | 21.1.2022 | 90.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 18 | વડોદરા | વાઘોડિયા | વ્યારાગામે નવીનગરી થી ચેક ડેમ તરફ જવાનો રસ્તો | 21.1.2022 | 95.00 | 1.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 19 | વડોદરા | વાઘોડિયા | કામરોલસ્મશાન તરફ જવાનો રોડ | 21.1.2022 | 65.00 | 1.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
|  |  |  | **૧૯** |  | **2195.00** | **38.00** | **12.00** | **4.00** | **3.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **તા.૧/૮/૨૦૨૨ થી૩૧/૦૭/૨૦૨૩ સુધી મંજુર થયેલ કામો** | | | | | | | | | | |
| 1 | વડોદરા | વડોદરા | તલસટગામથી ચાપડ ગૌખાના પેટા પરા જવાનો રસ્તો | 28.9.2022 | 210.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ડિપોઝિટલેવલે |
| 2 | વડોદરા | વડોદરા | કેલનપુરબસસ્ટેન્ડ થી જોબન ટેકરીને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 140.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | સદર રસ્તાની પથરેખામાં સ્થાનિક ખેડુતો દ્રારાજમીન ન આપવાને કારણે કામ રદ કરવાપાત્ર છે. |
| 3 | વડોદરા | વડોદરા | કોટાલીગામમાં નવી નગરીથી કોટાલી-દેણા વિરોદ રોડને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડરમંજુરી હેઠળ |
| 4 | વડોદરા | વડોદરા | કોટાલીગામમાં ભરવાડવાસથી દેણા ગામને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 180.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડરમંજુરી હેઠળ |
| 5 | વડોદરા | વડોદરા | સીસવાગામે રાજીવભવનથી સ્મશાન તરફનો રોડ | 28.9.2022 | 75.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડરમંજુરી હેઠળ |
| 6 | વડોદરા | વડોદરા | કોયલીઈંદિરાનગર PHC સેન્ટરથી સ્મશાન સુધીનો રોડ | 28.9.2022 | 80.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડરમંજુરી હેઠળ |
| 7 | વડોદરા | વડોદરા | અનગઢવડીયાવગાથી સિંહાકુઇ પ્રાથમિકશાળાને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 220.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડરમંજુરી હેઠળ |
| 8 | વડોદરા | વડોદરા | શેરખીરણાહારતળાવથી રાણીયા તળાવ થઈ અંકોડીયા નર્મદા કેનાલવાળા રોડને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 80.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડરમંજુરી હેઠળ |
| 9 | વડોદરા | વડોદરા | નવાધનોરા દૂધ ડેરીથી ઇન્દિરાનગર કોયલી ચરા સુધીનો રોડ | 28.9.2022 | 130.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| 10 | વડોદરા | વડોદરા | નંદેસરીરીફાઈનરી રોડથી નંદેસરી ભાઠા વિસ્તારને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 65.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| 11 | વડોદરા | વડોદરા | નંદેસરીગામમાં જૂની નાળમાં ગોહિલ. માધવસિંહના ઘરેથી વિક્રમભાઈ બાલુભાઇના ઘર સુધીનો રોડ | 28.9.2022 | 90.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| 12 | વડોદરા | વડોદરા | લાલજીપુરામોતીયાપુરા રામદેવજી મંદિરથી લાલજીપુરા ગામે બળીયાદેવ મંદિર સુધીના રોડનુંકામ | 28.9.2022 | 150.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડરમંજુરી હેઠળ |
| 13 | વડોદરા | વડોદરા | આસોજગામમાં સ્મશાન થઈ મંજુસર G.I.D.C.ને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 260.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડરમંજુરી હેઠળ |
| 14 | વડોદરા | વડોદરા | સુખલીપુરાથીભણીયારા ગામને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 260.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
| 15 | વડોદરા | વડોદરા | વિરોદપાંજરાપોળથી ભણીયારા ગામને જોડતો રોડ | 28.9.2022 | 200.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
| 16 | વડોદરા | વડોદરા | ઇંટોલા-ગોસિન્દ્રાગામને જોડતા રસ્તાની ખૂટતી લંબાઈ (સેક્શન ૧/૬ થી ૨/૮) | 01.10.2022 | 150.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
| 17 | વડોદરા | વડોદરા | અનગઢનવાપુરાથી રાજગઢ કોટણાને જોડતો રોડ | 02.6.2023 | 65.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
| 18 | વડોદરા | વડોદરા | શેરખીજશાપુરા બોડી તળાવથી કોયલી ચરા વિસ્તારને જોડતો રોડ | 02.6.2023 | 70.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
| 19 | વડોદરા | વાઘોડિયા | હાસાપુરાથી ખંડેવાડા રોડ | 26.4.2023 | 60.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ટેન્ડર પ્રક્રિયાહેઠળ |
| 20 | વડોદરા | વાઘોડિયા | બોડીદ્રારોડ થી પ્રતાપપુરા રોડ | 02.6.2023 | 55.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
| 21 | વડોદરા | વાઘોડિયા | ગોવીંદપુરાવ્યંકટપુરા રોડ ખૂટતી કડી | 02.6.2023 | 50.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
| 22 | વડોદરા | વાઘોડિયા | છેલ્લાકરમસિયા-ગુતાલરોડખૂટતી કડી | 02.6.2023 | 20.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
| 23 | વડોદરા | વાઘોડિયા | રાજનગરગામે મેઈનરોડ થી નવારામપુરા રસ્તા નર્મદા વસાહત ને જોડતારસ્તાનું કામ | 02.6.2023 | 40.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | નકશાઅંદાજ લેવલ |
|  |  |  | **23** |  | **2750.00** | **36.75** | **0.00** | **3.00** | **20.00** |  |