**95**

**બોટાદ તાલુકાના સરવા અને નાના પાળિયાદ ગામની પ્રાથમિક શાળાઓનું મકાન**

**\* 15/3/300** **:** શ્રી ઉમેશ મકવાણા (બોટાદ) **:** માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| (૧) | તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ બોટાદ તાલુકાના સરવા ગામ અને નાના પાળિયાદ ગામ ખાતે આવેલ પ્રાથમિક શાળાઓના જર્જરીત મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, તે હકીકત સાચી છે, | (૧) | હા. |
| (૨) | જો હા, તો આ બે ગામમાં શાળાના નવા મકાનો બનાવવાની કામગીરી કયા તબક્કે છે, | (૨) |

|  |  |
| --- | --- |
| સરવા | નાના પાળિયાદ |
| પ્લીંન્થ લેવલ | ખોદાણ લેવલ |

 |
| (૩) | તેના માટે કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી છે, અને | (૩) |

|  |  |
| --- | --- |
| સરવા | નાના પાળિયાદ |
| ૮૦.૦૪ લાખ રૂપિયા | ૪૦.૦૨ લાખ રૂપિયા |

 |
| (૪) | શાળાના મકાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે ? | (૪) | એપ્રિલ-૨૦૨૪ સુધીમાં |