**15**

**“પાટણ નગરપાલિકા હસ્તક રેલ્વે ઓવરબ્રીજ/અંડરપાસ”**

**\*૧૫/૩/૩૨૮ શ્રી લવીંગજી સોલંકી (રાધનપુર):- માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (શહેરી વિકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| **(૧)** | તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં પાટણ નગરપાલિકા હસ્તકના રેલ્વે લેવલ ક્રોસીંગના સ્થળે રેલ્વે ઓવરબ્રીજ/અંડરપાસની કામગીરી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, | **(૧)** | તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ રાજય સરકાર દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં પાટણ નગરપાલિકા હસ્તકના રેલ્વે લેવલ ક્રોસીંગના સ્થળે, પાટણ વિસ્તારમાં ફાટક નં-૪૧-એ, રેલ્વે ચેઈનેજ ૪૦/૧-૨ કી.મી. પર પાટણ કાંસા રેલ્વે લાઈન વચ્ચે રેલ્વે ઓવરબ્રીજની કામગીરી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. |
| **(૨)** | જો હા, તો આ કામગીરી ઉકત સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે, | **(૨)** | ઉકત સ્થિતિએ, આ કામગીરીની ભૌતિક પ્રગતિ ૪૨% અને નાણાકીય પ્રગતિ ૩૦.૯૪% થયેલ છે. |
| **(૩)** | આ કામગીરી પાછળ કેટલો ખર્ચ થનાર છે, અને | **(૩)** | આ કામગીરી પાછળ અંદાજે રૂ.૩૮૪૮.૨૪ લાખ ખર્ચ થનાર છે. |
| **(૪)** | આ કામગીરી કયા સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે? | **(૪)** | આ કામગીરી તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૪ સુધીમાં પુર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

-----------