**44**

**રાજ્ય માલિકીની એરસ્ટ્રીપ વિકસાવવાની કામગીરી**

**\* 15/3/481: ડૉ. તુષાર ચૌધરી (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| **(૧)**  | **અંબાજી, દ્વારકા. મોરબી, દહેજ, પાલીતાણા, ધોળાવીરા, રાજકોટ, અંકલેશ્વર, પરસોલી, રાજપીપળા, માંડવી, વણોદ(બેચરાજી) અને બગોદરા ખાતે રાજ્યની માલિકીની એરસ્ટ્રીપ વિકસાવવાનું આયોજન હતું, તે કામગીરી પ્રગતિમાં હતી તો તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ કેટલી એરસ્ટ્રીપનુ કામ પૂર્ણ થયું,** | **(૧)**  | **રાજકોટ એરપોર્ટ અને માંડવી એરસ્ટ્રીપનું કામ પૂર્ણ થયેલ છે.**  |
| **(૨)** | **ઉક્ત સ્થિતિએ કઈ એરસ્ટ્રીપ વિકસાવવાની બાકી છે અને તેની કામગીરી કયાં તબક્કે છે,**  | **(૨)** | * **અંબાજી, દ્વારકા, ધોળાવીરા, પરસોલી, રાજપીપળા અને બગોદરા ખાતે એરસ્ટ્રીપ વિકસાવવા જમીન મેળવવાની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે.**
* **મોરબી ખાતે કમ્પાઉન્ડ વોલ બાંધકામની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે. વધુમાં એરસ્ટ્રીપ વિસ્તરણ માટે વધારાની જમીન મેળવવાની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.**
* **દહેજ અને પાલીતાણા ખાતે એરસ્ટ્રીપ વિકસાવવા પ્રી-ફીઝીબીલીટી સ્ટડી કર્યા બાદ આગળની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.**
* **અંકલેશ્વર ખાતે એરસ્ટ્રીપ બાંધકામની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે.**
* **વણોદ(બેચરાજી) ખાતે હવાઇપટ્ટી વિકસાવવાની કામગીરી વિચારણા હેઠળ છે.**
 |
| **(૩)** | **બાકી એરસ્ટ્રીપને ક્યાં સુધીમાં વિકસાવવામાં આવશે, અને**  | **(૩)** | **બાકી એરસ્ટ્રીપ નિયમાનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધર્યા બાદ વિકસાવવામાં આવશે.** |
| **(૪)** | **છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તે અંગે કઈ એરસ્ટ્રીપ માટે કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેછે?**  | **(૪)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **વર્ષ** | **એરસ્ટ્રીપ**  | **ખર્ચ (લાખમાં)** |
| **તા.૦૧/૦૮/ ૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૭/૨૦૨૨** | **મોરબી** | **રૂ.૨૪.૩૪** |
| **રાજકોટ** | **રૂ.૬૭૨૧.૮૫** |
| **માંડવી** | **રૂ.૬૬.૫૬** |
| **અંકલેશ્વર** | **રૂ.૬૨.૯૬** |
| **તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૭/૨૦૨૩** | **માંડવી** | **રૂ.૫૭.૭૬** |
| **અંકલેશ્વર** | **રૂ.૨૧.૮૭** |
| **રાજપીપળા** | **રૂ.૦.૧૦** |
| **રાજકોટ** | **રૂ.૪૫૦.૬૫** |

 |

**‌‌‌‌‌\_\_\_\_\_\_\_‌‌**