97

રાજ્યમાં નવી પ્રસુતિ અને બાળ આરોગ્ય હોસ્પિટલ

*15/3/539 ડો. દર્શના દેશમુખ (નાંદોદ): માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે,-

|  | પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| --- | --- | --- | --- |
| (૧) | તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં પ્રસુતિ અને બાળ આરોગ્ય હોસ્પિટલોના બાંધકામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તે હકીકત સાચી છે? | (૧) | હા જી. |
| (૨) | જો હા, તો કેટલી હોસ્પિટલ અને તેના માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને | (૨) | રાજ્યમાં રાજકોટ, વડોદરા, જામનગર અને ભાવનગર ખાતે મળી કુલ ૦૪ (ચાર) નવી પ્રસુતિ અને બાળ આરોગ્ય હોસ્પિટલ માટે કુલ રૂ.૭૧૩.૭૯ કરોડની રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ તે કયા તબક્કે છે? | (૩) | જે પૈકી રાજકોટ ખાતેની હોસ્પિટલનું બાંધકામ ફિનીસીંગ લેવલે છે. જ્યારે જામનગર અને ભાવનગર ખાતેની હોસ્પિટલોનું કામ પ્લાનિંગ લેવલે છે અને વડોદરા ખાતેની હોસ્પિટલનું બાંધકામ પ્રગતિમાં છે. |

-------------------------------