29

**ભાડભૂત બેરેજ યોજના**

\* 15/4/553 **શ્રી અરૂણસિંહ અજીતસિંહ રણા**(વાગરા): **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (કલ્પસર)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ભાડભૂત બેરેજ યોજનાની કેટલી કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે, |  | (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ભાડભૂત બેરેજ યોજનાની ૩૫.૮૦% કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. |
| (૨) ઉક્ત યોજના ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે, અને |  | (૨) ઉક્ત યોજના ડિસેમ્બર-૨૦૨૬ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |
| (૩) ઉક્ત યોજનામાં કુલ કેટલો ખર્ચ થનાર છે? |  | (૩) ઉક્ત યોજનામાં અંદાજિત કુલ રૂ.૫૩૨૨ કરોડનો ખર્ચ થનાર છે. |

-----------