**38**

**વાગરા તાલુકામાં નલ સે જલ યોજના**

**\* 15/4/557 શ્રી અરૂણસિંહ અજીતસિંહ રણા (વાગરા):** માનનીય **પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ વાગરા તાલુકાના કેટલા ગામોમાં નલ સે જલ યોજનાના કામો પૂર્ણ થયેલ છે, | (૧) | વાગરા તાલુકાના કુલ ૨૩ ગામોમાં નલ સે જલ યોજનાના કામો પુર્ણ થયેલ છે. |
| (૨) | ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા ગામોમાં કામો બાકી છે, અને | (૨) | ઉકત સ્થિતિએ ૦૩ ગામોમાં કામો બાકી છે. જેમાં તમામ ઘરોમાં નળ જોડાણની કામગીરી પુર્ણ થયેલ છે, માત્ર ઊંચી ટાંકી, સંપ જેવા આનુસાંગિક કામોની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. |
| (૩) | ઉક્ત કામો ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ? | (૩) | ઉકત કામો તબક્કાવાર એપ્રિલ-૨૦૨૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

**-------------------**