1

**પાટણ અને બનાસકાંઠાની ડીંડરોલ-મુક્તેશ્વર પાઇપલાઇન યોજના**

**\* 15/4/656 શ્રી કેશાજી શિવાજી ચૌહાણ** (દિયોદર)**: માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:**-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| **(૧)** | તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૩ની સ્થિતિએ પાટણ અને બનાસકાંઠાની ડીંડરોલ-મુક્તેશ્વર પાઇપલાઇન યોજના કયા તબક્કે છે, અને  | **(૧)** | ભૌતિક કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ (૬૯ % કામ પૂર્ણ) |
| **(૨)** | આ યોજના પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ કુલ કેટલો ખર્ચ થયેલ છે ?  | **(૨)** | રૂા.૧૩૭.૨૫ કરોડ.  |

----------