**52**

**બાયડ તાલુકા પંચાયતના નવીન મકાન બનાવવાની કાર્યવાહી**

\*15/4/715 શ્રી ધવલસિંહ નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા (બાયડ) **:** માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (પંચાયત) જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| **(૧)** | અરવલ્લી જીલ્લાના બાયડ તાલુકા પંચાયતના નવીન મકાન માટે કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને  | **(૧)** | અરવલ્લી જીલ્લાના બાયડ તાલુકા પંચાયતના નવીન મકાન માટે રૂ.૨.૪૦ કરોડ (અંકે રૂપિયા બે કરોડ ચાલીસ લાખ પુરા)નું અનુદાન મંજૂર થયેલ છે. જે પૈકી પ્રથમ હપ્તા પેટે રૂ.૫૯.૯૨ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે.  |
| **(ર)** | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ બાયડ તાલુકા પંચાયતના મકાન બનાવવાની કાર્યવાહી કયા તબક્કે છે, અને  | **(ર)** | પાયા ખોદાણની કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે લાઇન આપેલ છે.  |
| **(૩‌)** | આ કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે? | **(૩‌)** | ટેન્ડરની શરતો મુજબ તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૪ સુઘીમાં પુર્ણ કરવાનું રહે છે. |

-------------------------------