**61**

**સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજના**

 **\*15/4/848 ડૉ.તુષાર અમરસિંહ ચૌધરી (ખેડબ્રમ્હા) :** માનનીય **પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  **પ્રશ્ન**  |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨3ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં નલ સે જલ યોજનાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી, | (૧) | સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજનામાં કુલ ૩૦૨ ગામોની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે. જેની તાલુકાવાર વિગત પત્રક-૧ પર સામેલ છે. |
| (૨) | ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં કામગીરી બાકી છે, અને  | (૨) | ઉક્ત સ્થિતિએ જિલ્લાના તમામ ગામોની ઘર જોડણની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે પરંતુ ૧૬ ગામોમાં ઊંચી ટાંકી, સંપ જેવા આનુસાંગીક બાકી કામોની વિગત દર્શાવતું પત્રક-૨ પર સામેલ છે. |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ જે ગામોમાં નલ સે જલ યોજના હેઠળ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે તેમાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં પાણી પુરૂ પાડવામાં આવી રહ્યું છે ? | (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ જે ગામોમાં કામગીરી પુર્ણ કરેલ છે તેવા કુલ ૩૦૨ ગામો પૈકી ૨૮૫ ગામમાં પાણી પુરવઠો ચાલુ છે. જેની તાલુકાવાર વિગત પત્રક -૩ પર સામેલ છે. |

**-----------------**

|  |
| --- |
| **પત્રક – ૧** |
| **તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર નલ સે જલ યોજના અંતર્ગત પુર્ણ કરેલ ગામોની વિગતો** |
| **ક્રમ નં** | **તાલુકાનું નામ**  | **"નલ સે જલ" અંતર્ગત પુર્ણ કરેલા ગામોની સંખ્યા**  |
| ૧ | ઇડર  | ૨૧ |
| ૨ | ખેડબ્રહ્મા  | ૭૧ |
| ૩ | તલોદ | ૨૧ |
| ૪ | વડાલી  | ૮ |
| ૫ | વિજયનગર | ૮૨ |
| ૬ | હિમતનગર  | ૩૭ |
| ૭ | પોશીના  | ૫૫ |
| ૮ | પ્રાંતિજ  | ૭ |
| **કુલ ૮ તાલુકાના પુર્ણ કરેલા ગામો :-**  | **૩૦૨** |

|  |
| --- |
| **પત્રક – ૨** |
| **તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર નલ સે જલ યોજના અંતર્ગત બાકી ગામોની વિગત** |
| **ક્રમ નં** | **તાલુકાનું નામ**  | **“નલ સે જલ” અંતર્ગત બાકી આનુસાંગીક કામો હોય તેવા ગામો**  | **નોંધ** |
| ૧ | ઇડર  | ૦ | આ ૧૬ ગામોમાં "નલ સે જલ" અંતર્ગત તમામ ઘરોને ઘર જોડાણની કામગીરી પુર્ણ થઇ ગયેલ છે માત્ર ઊંચી ટાંકી અને સંપ જેવા આનુસાંગિક કામોની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.  |
| ૨ | ખેડબ્રહ્મા  | ૩ |
| ૩ | તલોદ | ૨ |
| ૪ | વડાલી  | ૦ |
| ૫ | વિજયનગર | ૭ |
| ૬ | હિમતનગર  | ૦ |
| ૭ | પોશીના  | ૪ |
| ૮ | પ્રાંતિજ  | ૦ |
| **કુલ ૮ તાલુકાના બાકી ગામો :-**  | **૧૬** |   |

|  |
| --- |
| **પત્રક – ૩** |
| **તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર નલ સે જલ યોજના અંતર્ગત પુર્ણ કરેલ ગામો પૈકી કેટલા ગામોમાં પાણી પુરૂં પાડવામાં આવે છે તેની વિગત** |
| **ક્રમ નં** | **તાલુકાનું નામ**  | **"નલ સે જલ" અંતર્ગત પુર્ણ કરેલા ગામોની સંખ્યા**  | **પુર્ણ કરેલ ગામો પૈકી પાણી ચાલુ છે તેવા ગામોની સંખ્યા**  |
| ૧ | ઇડર  | ૨૧ | ૨૧ |
| ૨ | ખેડબ્રહ્મા  | ૭૧ | ૭૧ |
| ૩ | તલોદ | ૨૧ | ૨૧ |
| ૪ | વડાલી  | ૮ | ૮ |
| ૫ | વિજયનગર | ૮૨ | ૭૨ |
| ૬ | હિમતનગર  | ૩૭ | ૩૭ |
| ૭ | પોશીના  | ૫૫ | ૪૮ |
| ૮ | પ્રાંતિજ  | ૭ | ૭ |
| **કુલ :-**  | **૩૦૨** | **૨૮૫** |