65

**અમદાવાદ (સુભાષબ્રિજ) જિલ્લામાં નવી આર.ટી.ઓ. કચેરીનું બાંધકામ**

**\*15/4/967 શ્રી હર્ષદભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ (સાબરમતી)**: **માનનીય** **વાહન વ્યવહારમંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)**‌ જણાવવા કૃપા કરશે કે‌:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | **તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ અમદાવાદ (સુભાષબ્રીજ) જિલ્લામા નવી આર.ટી.ઓ કચેરીના બાંધકામનું મંજૂર થયેલ કામ કયા તબક્કે છે,** | (૧) | આર.ટી.ઓ. કચેરીના મુખ્ય આર.સી.સી. ની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. બેઝમેન્‍ટની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. મકાનના અંદર તેમજ બહારના ભાગની પ્લાસ્ટરની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. |
| (૨) | **આ બાંધકામ પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે, અને**  | (૨) | આ બાંધકામ પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ રૂ.૧૮૪૨.૬૧ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે. |
| (૩)  | **આ કામ ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે**? |  (૩) | આર.ટી.ઓ કચેરીની ફર્નિચર સહિતની કામગીરી સંભવીત તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૪ સુધીમા પૂર્ણ થનાર છે. |

-------------------