**56**

**નખત્રાણા તાલુકાની વરમસેડા કોમ્પ્લેક્ષ જુથ સુધારણા યોજના**

 **\*15/4/1077 શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ મહિપતસિંહ જાડેજા (અબડાસા) :** માનનીય **પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  **પ્રશ્ન**  |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ નખત્રાણા તાલુકાની વરમસેડા કોમ્પ્લેક્ષ જુથ સુધારણા પાણી પુરવઠા યોજના કયા તબક્કે છે, | (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ નખત્રાણા તાલુકાની વરમસેડા કોમ્પ્લેક્ષ જુથ સુધારણા પાણી પુરવઠા યોજના પ્રગતિ હેઠળ છે. |
| (૨) | ઉકત સ્થિતિએ આ યોજના હેઠળ કેટલા ગામોને આવરી લેવામાં આવેલ છે, અને | (૨) | નખત્રાણા અને ભુજ તાલુકાના કુલ ૨૨ ગામોને આવરી લેવામાં આવેલ છે. |
| (૩) | આ કામગીરી ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે ? | (૩) | આ કામગીરી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૪ સુધી પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

 **------------------------------------------**