26

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં નવા પીકઅપ વીયર

\*15/4/1636 ડો.પ્રદ્યુમન ગનુભાઇ વાજા(કોડીનાર) : માનનીય જળ સંપત્તિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં નવા પીકઅપ વીયર બનાવવાનું આયોજન છે કે કેમ, | (૧) | હા |
| (૨) | જો હા, તો તે ક્યા તબક્કે છે, અને | (૨) | આયોજન હેઠળના પીકઅપ વીયરની વિગતો નીચે મુજબ છે.   * જુડવડલી પીકઅપ વીયરના સિવિલ કામના ટેન્ડર મંજુરીના આદેશ તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૪ થી થયેલ છે. જે હાલ વર્ક ઓર્ડર તબક્કે છે તથા દરવાજાના (મિકેનીકલ) કામ હાલ, ડ્રાફ્ટ ટેન્ડર પેપર(DTP) મંજુરી તબક્કે છે. * જયારે અન્ય પાંચ પીકઅપ વીયરના કામો મોજણી અને સંશોધન તબકકે છે. |
| (૩) | તે અન્વયે અંદાજીત કેટલો ખર્ચ થનાર છે અને નવા પીકઅપ વીયર ક્યાં સુધીમાં પુર્ણ કરવામાં આવશે ? | (૩) | * જુડવડલી પીકઅપ વીયર માટે આશરે રૂા. ૪૦/- કરોડ ખર્ચ સંભવિત છે તેમજ આગામી ત્રણ વર્ષમા (સિવિલ કામ + દરવાજાનુ કામ) કામ પૂર્ણ કરવાનુ આયોજન છે. * અન્ય પાંચ પીકઅપ વીયરના કામો માટે આશરે રૂ! ૧૭૩/- કરોડનો ખર્ચ સંભવિત છે.   આ પાંચ કામોના વિગતવાર સર્વેક્ષણ કરી, તમામ તાંત્રિક પાસાઓ ચકાસી, આલેખન આખરીકરણ થયેથી, નાણાકીય ઉપલબ્ધિ અનુસાર તબક્કાવાર મંજુરીઓ મેળવી પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

-----------