42

સૌની યોજનામાં પાઇપલાઇનનું કામ અને ભરવાના જળાશયો

\*15/4/1640 શ્રી રમેશભાઇ વીરજીભાઇ ટીલાળા(રાજકોટ દક્ષિણ): માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| (૧) | તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૩ની સ્થિતિએ સૌની યોજનામાં કેટલા કિલોમીટર પાઇપલાઇન નાખવામાં આવેલ છે, અને | (૧) | કુલ ૧૩૭૧ કિ.મી. પાઇપલાઇન પૈકી ૧૩૧૩ કિ.મી પાઇપલાઇનની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. |
| (૨) | ઉક્ત સ્થિતિએ આ પાઇપલાઇન દ્વારા કયા જળાશયો ભરવાનું આયોજન છે અને તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે? | (૨) | સૌની યોજના અન્વયે મળેલ રૂ! ૧૮,૫૬૩/- કરોડની સુધારેલ વહીવટી મંજૂરી તથા આનુષાંગિક અંગભુત કામોની રૂ! ૪૧૦/- કરોડની અન્ય વહીવટી મંજુરી એમ થઇને રૂ! ૧૮૯૭૩/-કરોડની વહીવટી મંજુરીઓ સામે ઉક્ત સ્થિતીએ રૂ! ૧૭૧૫૯/- કરોડનો ખર્ચ થયેલ છે તથા રૂ! ૧૮૧૪/-કરોડનો ખર્ચ સંભવિત છે.  પરંતુ સૌની યોજનાની આસપાસના વિસ્તારની માગણીઓને ધ્યાને લઈ વધારાનો ખર્ચ થવાની શક્યતા રહેલ છે. |
|  |  |

-------------