**૪**

**માળીયા (મિયાણા) તાલુકા પંચાયત કચેરીનું નવીન મકાન બનાવવાની કાર્યવાહી**

\*15/4/1890 શ્રી કાંતીલાલ શીવલાલ અમૃતિયા (મોરબી): માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (પંચાયત) જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| **(૧)** | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ મોરબી જિલ્લામાં માળીયા (મિયાણા) તાલુકા પંચાયત કચેરીનું નવીન મકાન બનાવવાની કાર્યવાહી કયા તબક્કે છે, અને | (૧) | સિવિલ વર્ક પૂર્ણ થયેલ છે. ફર્નિચરનું કામ બાકી છે.  |
| **(ર)** | ઉક્ત મકાન માટે કેટલી રકમની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી છે?  | (ર) | રૂ.૩,૨૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા ત્રણ કરોડ બાવીસ લાખ પુરા)  |

---------------------