**16**

**અમૃત ૨.૦ મિશન અંતર્ગત સુરત મહાનગરપાલિકાની કામગીરી**

\*15/4/1897 શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ(લીંબાયત): **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (શહેરી વિકાસ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમૃત ૨.૦ મિશન અંતર્ગત સુરત મહાનગરપાલિકામાં કેટલા કામ હાથ ધરવામાં આવેલ છે,  | (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમૃત ૨.૦ મિશન અંતર્ગત સુરત મહાનગરપાલિકામાં કુલ ૨૭ કામો હાથ ધરવામાં આવેલ છે.  |
| (૨) | ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલા કામ પૂર્ણ થયેલ છે, અને  | (૨) | ઉક્ત સ્થિતિએ હાલ કોઈ કામ પૂર્ણ થયેલ નથી. |
| (૩) | બાકી રહેલા કામ કયા સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે? | (૩) | ઉક્ત તમામ કામો માર્ચ-૨૦૨૬ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

**-----------**