2

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કેનાલોની બાકી કામગીરી

**\* 15/4/1912: શ્રી કેશાજી શિવાજી ચૌહાણ (દિયોદર): માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| **(૧)** | **તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં બનાસકાંઠા જીલ્લામાં નર્મદાની કયા પ્રકારની કેટલી લંબાઇની કેનાલો બનાવવાનું આયોજન હતું,** | **(૧)** | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં નર્મદા મુખ્ય કેનાલની સાંકળ ૪૧૩.૬૪૨ કિ.મી પરથી સુઇગામ ડાયરેક્ટ વિશાખા નહેરની કુલ ૩૨.૧૮૮ કિ.મી લંબાઇની કેનાલ બનાવવાનું આયોજન હતું. |
| **(૨)** | **તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી લંબાઇની કેનાલો બનાવવામાં આવી, અને** | **(૨)** | **તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ ૨૨ કિ.મી કેનાલ બનાવવામાં આવેલ છે. જે કામ હાલ પ્રગતિમાં છે.** |
| **(૩)** | **બાકી લંબાઇની કેનાલો બનાવવાનું કામ ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. ?** | **(૩)** | **બાકી લંબાઇની કેનાલોનું કામ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે** |

**------------------------------**