**32**

**છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વન તલાવડી અને ચેકડેમ**

**\*15/4/2045 શ્રી અભેસિંહ મોતીભાઇ તડવી** (સંખેડા): **માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વન વિભાગ દ્વારા તાલુકાવાર કેટલા ચેકડેમ અને વન તલાવડી માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવી, | | (૧) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | વર્ષ | તાલુકાનું નામ | ચેકડેમની સંખ્યા | મંજૂર થયેલ રકમ (રૂ. લાખમાં) | વન તલાવડી ની સંખ્યા | મંજૂર થયેલ રકમ (રૂ. લાખમાં) | | ૨૦૨૨-૨૩ | છોટાઉદેપુર | ૫ | ૩૪.૩૮ | ૮ | ૨૫.૯૨ | | કવાંટ | ૬ | ૪૧.૭૭ | ૫ | ૧૮.૭૫ | | પાવી જેતપુર | ૧ | ૧૦.૦૬ | ૩ | ૬.૮૫ | | નસવાડી | ૬ | ૪૪.૧૨ | - | - | | બોડેલી | ૧ | ૧૨.૭૨ | ૨ | ૪.૮૮ | | ૨૦૨૩-૨૪  (તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ) | છોટાઉદેપુર | ૫ | ૪૧.૯૫ | ૩ | ૯.૬૭ | | કવાંટ | - | - | ૨ | ૫.૯૧ | | પાવી જેતપુર | - | - | ૧ | ૧.૯૪ | |
| (૨) | | ઉક્ત મંજૂર થયેલ ચેકડેમ અને વન તલાવડી પૈકી કેટલા કામો પૂર્ણ થયા, અને | | (૨) | ઉક્ત મંજૂર થયેલ ચેકડેમ અને વન તલાવડી પૈકી સને ૨૦૨૨-૨૩માં તમામ ૧૯ ચેકડેમ અને ૧૮ વન તલાવડીનાં કામો પૂર્ણ થયેલ છે. તેમજ સને ૨૦૨૩-૨૪ (તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ)માં મંજૂર થયેલ ૫ ચેકડેમ અને ૬ વન તલાવડી પૈકી ૨ ચેકડેમ અને ૬ વન તલાવડીનાં કામો પૂર્ણ થયેલ છે. |
| (3) | | | બાકી કામો કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે? | (૩) | સને ૨૦૨૩-૨૪નાં બાકી રહેલ ૩ ચેકડેમના કામો તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

--------------------