**32**

**છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વન તલાવડી અને ચેકડેમ**

**\*15/4/2045 શ્રી અભેસિંહ મોતીભાઇ તડવી** (સંખેડા): **માનનીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧)  | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વન વિભાગ દ્વારા તાલુકાવાર કેટલા ચેકડેમ અને વન તલાવડી માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવી, | (૧) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| વર્ષ | તાલુકાનું નામ | ચેકડેમની સંખ્યા | મંજૂર થયેલ રકમ (રૂ. લાખમાં) | વન તલાવડી ની સંખ્યા | મંજૂર થયેલ રકમ (રૂ. લાખમાં) |
| ૨૦૨૨-૨૩ | છોટાઉદેપુર  | ૫ | ૩૪.૩૮ | ૮ | ૨૫.૯૨ |
| કવાંટ  | ૬ | ૪૧.૭૭ | ૫ | ૧૮.૭૫ |
| પાવી જેતપુર  | ૧ | ૧૦.૦૬ | ૩ | ૬.૮૫ |
| નસવાડી  | ૬ | ૪૪.૧૨ | - | - |
| બોડેલી  | ૧ | ૧૨.૭૨ | ૨ | ૪.૮૮ |
| ૨૦૨૩-૨૪(તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ) | છોટાઉદેપુર  | ૫ | ૪૧.૯૫ | ૩ | ૯.૬૭ |
| કવાંટ | - | - | ૨ | ૫.૯૧ |
| પાવી જેતપુર | - | - | ૧ | ૧.૯૪ |

 |
| (૨) | ઉક્ત મંજૂર થયેલ ચેકડેમ અને વન તલાવડી પૈકી કેટલા કામો પૂર્ણ થયા, અને  | (૨) | ઉક્ત મંજૂર થયેલ ચેકડેમ અને વન તલાવડી પૈકી સને ૨૦૨૨-૨૩માં તમામ ૧૯ ચેકડેમ અને ૧૮ વન તલાવડીનાં કામો પૂર્ણ થયેલ છે. તેમજ સને ૨૦૨૩-૨૪ (તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ)માં મંજૂર થયેલ ૫ ચેકડેમ અને ૬ વન તલાવડી પૈકી ૨ ચેકડેમ અને ૬ વન તલાવડીનાં કામો પૂર્ણ થયેલ છે. |
| (3) | બાકી કામો કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે? | (૩) |  સને ૨૦૨૩-૨૪નાં બાકી રહેલ ૩ ચેકડેમના કામો તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

--------------------