**53**

**ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વડોદરા ઝાલા ગામે સી વોટર ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ**

**\*15/4/2261 શ્રી વિમલભાઇ કાનાભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ):**માનનીય **પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨3ની સ્થિતિએ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડા તાલુકાના વડોદર ઝાલા ગામે ૩૦ એમ.એલ.ડી.ના સી વોટર ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટની કામગીરી ક્યારે, કોને, કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની શરતે સોંપવામાં આવેલ છે, | (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ગીરસોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડા તાલુકાના વડોદર ઝાલા ગામે ૩૦ એમ.એલ.ડી. ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ પ્રોજેકટની કામગીરી નીચેની વિગતે સોંપવામાં આવેલ છે.   * ઉક્ત કામગીરી મે.શાપુરજી પાલૂનજી એન્ડ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મુંબઇ અને એક્વાટેક સિસ્ટમ એશિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જોઇન્ટ વેન્ચર દ્વારા સ્થાપિત એસ.પી.વી ને તા.૧૮-૧૧-૨૦૧૯ થી સોપવામાં આવેલ છે. * સદર એસ.પી.વી.દ્વારા જરૂરી તમામ મંજુરીઓ મેળવી તેમજ નાણાકીય વ્યવસ્થાપન પૂર્ણ થયેથી બે વર્ષમાં તમામ કામગીરી પૂર્ણ કરીને કાર્યાન્વિત કરવાની શરતે સોંપવામાં આવેલ છે. |
| (૨) | ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો એજન્સી સામે શા પગલાં લીધા, અને | (૨) | * નાણાકીય વ્યવસ્થાપન તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. * નાણાકીય વ્યવસ્થાપન પૂર્ણ થયેથી બે વર્ષ એટલે કે તા.૨૬-૦૫-૨૦૨૫ સુધીમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવાની થાય છે. * હાલ ભૌતિક કામગીરી પ્રગતિમાં છે. |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત પ્લાન્ટ કાર્યરત થયેલ હોય તો છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા લીટર દરિયાનું ખારૂ પાણી પીવાલાયક બનાવવામાં આવ્યું ? | (૩) | * હાલ કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ હોય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. |

**--------------------------------**