**41**

**ભાવનગર જિલ્લાના નવા રતનપર ગામે સી વોટર ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ**

 **\*15/4/2262 શ્રી અરવિંદભાઇ જીણાભાઇ લાડાણી (માણાવદર):**માનનીય **પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  **પ્રશ્ન**  |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લાના નવા રતનપર ગામે ૭૦ એમ.એલ.ડી.ના સી વોટર ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટની કામગીરી ક્યારે, કોને, કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની શરતે સોંપવામાં આવેલ છે,  | (૧) | તા-૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લાના નવા રતનપર ગામે ૭૦ એમ.એલ.ડી. ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ પ્રોજેકટની કામગીરી નીચેની વિગતે સોંપવામાં આવેલ છે. * ઉકત કામગીરી મે. શાપુરજી પાલૂનજી એન્ડ કંપની પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મુંબઇ અને એકવાટેક સિસ્ટમ એશિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જોઇન્ટ વેન્ચર ધ્વારા સ્થાપિત એસ.પી.વીને તા.૧૮-૧૧-૨૦૧૯ થી સોપવામાં આવેલ છે.
* સદર એસ.પી.વી. દ્રારા જરૂરી તમામ મંજુરીઓ મેળવી તેમજ નાણાંકીય વ્યવસ્થાપન પૂર્ણ થયેથી બે વર્ષમાં તમામ કામગીરી પૂર્ણ કરીને કાર્યાન્વિત કરવાની શરતે સોંપવામાં આવેલ છે.
 |
| (૨) | ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો એજન્સી સામે શા પગલાં લીધા, અને | (૨) | * નાણાંકીય વ્યવસ્થાપન તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
* નાણાંકીય વ્યવસ્થાપન પૂર્ણ થયેથી બે વર્ષ એટલે કે તા.૨૬-૦૫-૨૦૨૫ સુધીમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવાની થાય છે.
* હાલ ભૌતિક કામગીરી પ્રગતિમાં છે.
 |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત પ્લાન્ટ કાર્યરત થયેલ હોય તો છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા લીટર દરિયાનું ખારૂ પાણી પીવાલાયક બનાવવામાં આવ્યું ? | **(૩)** |  હાલ કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ હોય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. |

 **-----------------------**