**7**

**સુત્રાપાડા તાલુકામાં પ્રાંચી જૂથ યોજના**

**\*15/4/2489 શ્રી ભગાભાઇ ધાનાભાઇ બારડ (તાલાલા):** માનનીય **પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળ સુત્રાપાડા તાલુકામાં પ્રાંચી જૂથ યોજના નું કામ હાલ કયાં તબક્કે છે, | (૧) | * સુત્રાપાડા તાલુકાના ગામોની પ્રાંચી જુથ યોજનાના * પેકેજ- ૧ થી ૩ ની કામગીરી પ્રગતિના તબક્કામાં છે. * પેકેજ- ૪ નું ટેન્ડર પ્રક્રિયા હેઠળ છે. |
| (૨) | ઉક્ત કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે, અને | (૨) | * પેકેજ- ૧ થી ૩ ની યોજનાકીય કામગીરી ક્રમશ: ડીસેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. * પેકેજ- ૪ ની યોજનાકીય કામગીરી ટેન્ડર મંજુર થયેથી ૨૪ માસની સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |
| (૩) | આ કામમાં વિલંબના કારણો શા છે ? | (૩) | ખાનગી જમીનમાંથી પાઇપલાઇન પસાર થતી હોય ખેડુતો દ્વારા આર.ઓ.યુ. મળવામાં વિલંબ, જમીન સંપાદનમાં વિલંબ તથા વન વિભાગની મંજૂરી મેળવવામાં વિલંબ થવાના કારણે યોજનાકીય કામગીરીમાં વિલંબ થયેલ છે. |

**--------------------**