3

રાજકોટ અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત.

\*15/4/4 ગેનીબેન નગાજી ઠાકોર (વાવ): પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રમાં તા.ર૪/૦૩/ર૦ર૩ ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક-૩પર૪ (અગ્રતા-૭૯)ના અનુસંધાને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | **જવાબ** |
| (૧) | રાજકોટ-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.૪૭ તથા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.ર૭ ની કામગીરી ૭પ ટકા જેટલી ભૌતિક રીતે પૂર્ણ થયેલ તે કામગીરી ટેન્ડર પ્રમાણે જાન્યુઆરી-ર૦ર૦ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની હતી તે હકીકત સાચી છે, | (૧) | હા, જી |
| (ર) | જો હા, તો તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ ની સ્થિતિએ ઉકત કામગીરી કયા તબકકે છે, | (ર) | ૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ |
| (૩) | ઉકત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોઇ તો કયારે કઇ એજન્સીને સમયની મુદતમાં કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો, અને | (૩) | * પાંચ એજન્સીની સમયમર્યાદા તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ સુધી વધારેલ છે. |
| (૪) | ઉકત રસ્તાની કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ? | (૪) | તા.૩૧/૩/ર૦ર૪ સુધીમાં મહદઅંશે પૂર્ણ કરવાનુ આયોજન છે. |

.......................................