36

રાજકોટ અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત.

\*15/4/19 ર્ડા.તુષાર અમરસિંહ ચૌધરી (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન ) જણાવવા કૃપા કરશે કે,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન  |  | જવાબ |
| (૧)  | રાજકોટ-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.૪૭ તથા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.ર૭ ની કામગીરી ૭પ ટકા જેટલી ભૌતિક રીતે પૂર્ણ થયેલ તે કામગીરી ટેન્ડર પ્રમાણે જાન્યુઆરી-ર૦ર૦ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની હતી તે હકીકત સાચી છે, | (૧)  | હા,જી |
| (ર) | જો હા, તો તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ ની સ્થિતિએ ઉકત કામગીરી કયા તબકકે છે, | (ર)  | ૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ |
| (૩) | ઉકત કામગીરી પેટે કઇ એજન્સીને ટેન્ડર કિંમત મુજબ કેટલી રકમ ચુકવવાની થતી હતી, અને | (૩) અને (૪)  |  પરિશિષ્ટ મુજબ |
| (૪)  | ઉકત સ્થિતિએ કઇ એજન્સીને વધારાના કામ પેટે કેટલી રકમ ચુકવવામાં આવી? |

.......................................

**પરિશિષ્ટ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| પેકેજ નંબર | ઇજારદારશ્રીનું નામ | ટેન્ડર કિમત રૂા. (કરોડમાં) | વધારાના કામ પેટે ચુકવેલ રકમ રૂા.(કરોડમાં) |
| ૧ | સ્ટેટ કન્ટ્રક્શન ઇન્ટિગ્રેટેડ વર્કસ ઓફ એડમેનીસ્ટ્રેટીવ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ વરખોવના રાડા ઓફ યુક્રેઇન જે.વી. માધવ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિ. અને એમ.એસ. ખુરાના એન્જીનિયરિંગ લિ | ૪૪૦.૮૯  | પ૪.૭૬  |
| ૨ | સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ  | ૫૦૨.૭૪  | ર.પ૮  |
| ૩ | વરાહા ઇન્ફ્રા લિમીટેડ જે.વી. મે. જિયાંગ્ઝી કન્સ્ટ્રકશન એન્જીનીયરીંગ (જી) કો. લિ. | ૪૬૭.૧૦  | ૭.૦૮  |
| ૪ | સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ  | ૩૯૬.00 | ૪.૦ર  |
| ૫ | વરાહા ઇન્ફ્રા લિમીટેડ જે.વી. મે. જિયાંગ્ઝી કન્સ્ટ્રકશન એન્જીનીયરીંગ (જી) કો. લિ. | ૪૧૬.૭૭  | ર૯.૩૭  |
|  | **કુલ**  | **રરર૩.પ૦**  | **૯૭.૮૧**  |