58

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવેને સીકસ લેન બનાવવા બાબત

\*15/4/24 શ્રી શૈલેષ મનુભાઇ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ ની સ્થિતિએ રાજકોટ-અમદાવાદ સીકસ લેન હાઇવે બનાવવાની કામગીરી એજન્સી ધ્વારા સમયસર પૂર્ણ કરવામાં આવેલ નથી તે હકીકત સાચી છે, | (૧) | ઉકત સ્થિતિએ ૯૦ ટકા ભૌતિક કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. |
| (ર) | જો હા, તો ઉકત રસ્તાની કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન કરનાર કઇ એજન્સીને કયારે કયા પ્રકારની નોટીસો આપવામાં આવી,અને | (ર)  અને  (૩) | ઉકત સ્થિતિએ આ અંગે એજન્સીઓને પ્રગતિ વધારવા નોટીસ આપવામાં આવેલ છે. |
| (૩) | સમયસર કામગીરી પૂર્ણ ન કરનાર કઇ એજન્સીને કયારે કેટલી રકમનો દંડ કરવામાં આવ્યો? |

.......................................