**50**

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવેને સીકસ લેન બનાવવા બાબત

\*15/4/27 શ્રી હેમંતભાઇ હરદાસભાઇ આહિર (જામજોધપુર): માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન  |  | **જવાબ** |
| (૧)  | તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમદાવાદ-રાજકોટ સિકસ લેન હાઇવેના કામમાં ચેન્જ ઓફ સ્કોપ હેઠળ કેટલી રકમના કયા કામો કરવાની મંજુરી આપવામાં આવી, અને | (૧) અને (ર) |  પરિશિષ્ટ મુજબ  |
| (ર) | તે અન્વયે ઉકત સ્થિતિએ કેટલી રકમ કઇ એજન્સીને ચુકવવામાં આવી અને કેટલી રકમ કઇ એજન્સીને ચુકવવાની બાકી છે ? |

.......................................

**પરિશિષ્ટ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| પેકેજ નંબર | ઇજારદારશ્રીનું નામ | કામોનો પ્રકાર  | સી.ઓ.એસ.ની મંજુર થયેલ રકમ રૂા. (કરોડમાં) | સી.ઓ.એસ.ની ચુકવવામાં આવેલ રકમ રૂા. (કરોડમાં) | ચુકવવાના બાકી રૂા.(કરોડમાં)  |
| ૧ | સ્ટેટ કન્ટ્રક્શન ઇન્ટિગ્રેટેડ વર્કસ ઓફ એડમેનીસ્ટ્રેટીવ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ વરખોવના રાડા ઓફ યુક્રેઇન જે.વી. માધવ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિ. અને એમ.એસ. ખુરાના એન્જીનિયરિંગ લિ | વરસાદી પાણીના ગટરની લંબાઇમાં વધારો, સર્વીસ રોડની લંબાઇમાં વધારો, વી.યુ.પી.ની બાજુમાં વાહનોનુ વજન વહન કરી શકે તેવી ડ્રેઇનનુ બાંધકામ, કેનાલનુ સ્થળાંતર, પાઇપ કલવર્ટ વગેરે  | ૯૩.૦ર  | પ૪.૭૬ | ૩૮.ર૬  |
| ૨ | સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ  | બોક્ષ કલવર્ટ, સર્વીસ રોડની લંબાઇમાં વધારો, વરસાદી પાણીની ગટરની લંબાઇમાં વધારો વગેરે  | ર.૯૪  | ર.પ૮  | ૦.૩૬ |
| ૩ | વરાહા ઇન્ફ્રા લિમીટેડ જે.વી. મે. જિયાંગ્ઝી કન્સ્ટ્રકશન એન્જીનીયરીંગ (જી) કો. લિ. | વી.યુ.પી.ના બદલે છ-માર્ગીયકરણ, આર.ઓ.બીની સુધારણા, નવા વી.યુ.પી.નુ નિર્માણ વગેરે  | ૭.૮૪  | ૭.૦૮  | ૦.૭૬  |
| ૪ | સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ  | જંકશન માં સુધારો, હયાત બાયપાસનુ અપગ્રેડેશન વગેરે  | ૬પ.૬૧  | ૪.૦ર  | ૬૧.પ૯  |
| ૫ | વરાહા ઇન્ફ્રા લિમીટેડ જે.વી. મે. જિયાંગ્ઝી કન્સ્ટ્રકશન એન્જીનીયરીંગ (જી) કો. લિ. | સીંગલ સ્પાન ફલાય ઓવર, બોક્ષ કલવર્ટ, સ્લેબ કલવર્ટ, માઇનોર બ્રીજનુ વાયડનીંગ, મેજર બ્રીજનુ વાયડનીંગ, ટી-જંકશન | ૩ર.રર  | ર૯.૩૭  | ર.૮પ  |
|  | **કુલ**  |  | **ર૦૧.૬૩**  | **૯૭.૮૧** | **૧૦૩.૮ર** |

નોંધઃ– તદઉપરાંત સ્થળ સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને ઉપરોકત પાંચ પેકેજમાં રૂા.૭૬.૯૪ કરોડનુ નેગેટીવ ચેન્જ ઓફ સ્કોપ મંજુર કરવામાં આવેલ છે.