53

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવેને સીકસ લેન બનાવવા બાબત

\*15/4/42 શ્રી અમિત ચાવડા (આંકલાવ): માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| (૧) | તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ ની સ્થિતિએ રાજકોટ-અમદાવાદ સીકસ લેન હાઇવે બનાવવાની કામગીરી કઇ એજન્સીને કયારે કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની શરતે સોંપવામાં આવેલ છે, | (૧) | પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ |
| (ર) | ઉકત સ્થિતિએ ઉકત રસ્તાની કામગીરી કયા તબકકે છે, અને | (ર) | ૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ |
| (૩) | ઉકત સ્થિતિએ ઉકત રસ્તાની કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો કઇ એજન્સી સામે શા પગલા લેવામાં આવ્યા? | (૩) | ઉકત સ્થિતિએ આ અંગે એજન્સીઓને પ્રગતિ વધારવા નોટીસ આપવામાં આવેલ છે. |

.......................................

**પરિશિષ્ટ-૧**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ક્રમ** | **ઇજારદારશ્રીનું નામ** | **ટેન્ડર પ્રમાણે કામગીરી ચાલુ કરવાની તારીખ** | **ટેન્ડર પ્રમાણે કામગીરી પૂર્ણ કરવાની તારીખ** |
| ૧ | સ્ટેટ કન્ટ્રક્શન ઇન્ટિગ્રેટેડ વર્કસ ઓફ એડમેનીસ્ટ્રેટીવ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ વરખોવના રાડા ઓફ યુક્રેઇન જે.વી.  માધવ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિ. અને  એમ.એસ. ખુરના એન્જીનિયરિંગ લિ | ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ | ૦૭.૦૧.૨૦૨૦ |
| ૨ | સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ | ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ | ૦૭.૦૧.૨૦૨૦ |
| ૩ | વરાહા ઇન્ફ્રા લિમીટેડ જે.વી. મે. જિયાંગ્ઝી કન્સ્ટ્રકશન એન્જીનીયરીંગ (જી) કો. લિ. | ૧૯.૦૧.૨૦૧૮ | ૧૮.૦૧.૨૦૨૦ |
| ૪ | સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ | ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ | ૦૭.૦૧.૨૦૨૦ |
| ૫ | વરાહા ઇન્ફ્રા લિમીટેડ જે.વી. મે. જિયાંગ્ઝી કન્સ્ટ્રકશન એન્જીનીયરીંગ (જી) કો. લિ. | ૧૯.૦૧.૨૦૧૮ | ૧૮.૦૧.૨૦૨૦ |