53

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવેને સીકસ લેન બનાવવા બાબત

\*15/4/42 શ્રી અમિત ચાવડા (આંકલાવ): માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | પ્રશ્ન  |  | જવાબ |
| (૧)  | તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ ની સ્થિતિએ રાજકોટ-અમદાવાદ સીકસ લેન હાઇવે બનાવવાની કામગીરી કઇ એજન્સીને કયારે કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની શરતે સોંપવામાં આવેલ છે,  | (૧)  | પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ  |
| (ર) | ઉકત સ્થિતિએ ઉકત રસ્તાની કામગીરી કયા તબકકે છે, અને  | (ર)  | ૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ  |
| (૩)  | ઉકત સ્થિતિએ ઉકત રસ્તાની કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો કઇ એજન્સી સામે શા પગલા લેવામાં આવ્યા? | (૩)  | ઉકત સ્થિતિએ આ અંગે એજન્સીઓને પ્રગતિ વધારવા નોટીસ આપવામાં આવેલ છે. |

.......................................

**પરિશિષ્ટ-૧**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ક્રમ** | **ઇજારદારશ્રીનું નામ** | **ટેન્ડર પ્રમાણે કામગીરી ચાલુ કરવાની તારીખ** | **ટેન્ડર પ્રમાણે કામગીરી પૂર્ણ કરવાની તારીખ**  |
| ૧ | સ્ટેટ કન્ટ્રક્શન ઇન્ટિગ્રેટેડ વર્કસ ઓફ એડમેનીસ્ટ્રેટીવ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ વરખોવના રાડા ઓફ યુક્રેઇન જે.વી. માધવ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિ. અને એમ.એસ. ખુરના એન્જીનિયરિંગ લિ | ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ | ૦૭.૦૧.૨૦૨૦ |
| ૨ | સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ  | ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ | ૦૭.૦૧.૨૦૨૦ |
| ૩ | વરાહા ઇન્ફ્રા લિમીટેડ જે.વી. મે. જિયાંગ્ઝી કન્સ્ટ્રકશન એન્જીનીયરીંગ (જી) કો. લિ. | ૧૯.૦૧.૨૦૧૮ | ૧૮.૦૧.૨૦૨૦ |
| ૪ | સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ  | ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ | ૦૭.૦૧.૨૦૨૦ |
| ૫ | વરાહા ઇન્ફ્રા લિમીટેડ જે.વી. મે. જિયાંગ્ઝી કન્સ્ટ્રકશન એન્જીનીયરીંગ (જી) કો. લિ. | ૧૯.૦૧.૨૦૧૮ | ૧૮.૦૧.૨૦૨૦ |