**34**

**જળસંપત્તિ પ્રભાગ માટે બજેટમાં જોગવાઈ બાબત**

\*15/04/66 **શ્રી હેમંતભાઈ હરદાસભાઈ આહિર** (જામજોધપુર) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | **જવાબ** | | | | | |
| **(૧)** | **જળસંપત્તિ પ્રભાગ માટે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩માં વર્ષવાર કેટલી રકમની બજેટમાં જોગવાઇ કરવામાં આવેલ,** | **(૧)** | રૂ. કરોડમાં | | | | | |
| **નાણાકીય વર્ષ** | | **બજેટ જોગવાઇ** | | | |
| ૨૦૨૧-૨૨ | | ૫૪૯૩.૬૧ | | | |
| ૨૦૨૨-૨૩ | | ૫૩૩૯.૦૨ | | | |
|  | | | | | | | | |
| **(૨)** | **જોગવાઇ કરવામાં આવેલ રકમ પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને** | **(૨)** | રૂ. કરોડમાં | | | | | |
| **નાણાકીય વર્ષ** | | **બજેટ જોગવાઇ** | | **ફાળવેલ રકમ** | |
| ૨૦૨૧-૨૨ | | ૫૪૯૩.૬૧ | | ૪૦૪૦.૧૫ | |
| ૨૦૨૨-૨૩ | | ૫૩૩૯.૦૨ | | ૫૨૩૪.૫૦ | |
|  | | | | | | | | |
| **(૩)** | **ઉક્ત ફાળવેલ રકમ પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર કેટલી રકમ વપરાઈ અને કેટલી રકમ ક્યા કારણોસર વણવપરાયેલ રહી ?** | **(૩)** | રૂ. કરોડમાં | | | | | |
| **નાણાકીય વર્ષ** | | **ફાળવેલ રકમ** | **વપરાયેલ**  **રકમ** | | **વણવપરાયેલ રકમ** |
| ૨૦૨૧-૨૨ | | ૪૦૪૦.૧૫ | ૪૦૩૮.૧૫ | | ૨.૦૦ |
| ૨૦૨૨-૨૩ | | ૫૨૩૪.૫૦ | ૫૨૩૨.૨૧ | | ૨.૨૯ |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | **વર્ષ** |  | **વણવપરાયેલ રકમના કારણો** | | | | |
| ૨૦૨૧-૨૨ | (૧) | વહીવટી મંજૂરી અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળવામાં વિલંબ થવાના કારણે કામગીરી સમયસર હાથ ધરી ન હોવાના કારણે. | | | | |
| (૨) | ટેકનીકલ ડિઝાઈનની મંજૂરી મળવામાં વિલંબ થવાના કારણે અંદાજ ફાઈનલ ના થવાથી કામગીરી સમયસર હાથ ધરાયેલ નથી. | | | | |
| (૩) | ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં ઓછા દરને કારણે કોન્‍ટ્રાક્ટરે કામગીરી સમયસર શરૂ ન કરવાના કારણોસર. | | | | |
| ૨૦૨૨-૨૩ | (૧) | વહીવટી મંજૂરી અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળવામાં વિલંબ થવાના કારણે કામગીરી સમયસર હાથ ધરી ન હોવાના કારણે. | | | | |
| (૨) | બાંધકામ સામગ્રીના ભાવ વધારાને કારણે કોન્ટ્રાક્ટરે સમયસર કામગીરી શરૂ ન કરવાના કારણોથી. | | | | |
| (૩) | ખરીફ અને રવિ સિઝનમાં પાણીનો પ્રવાહ સતત ચાલુ રહેવાથી કેનાલની મરામત માટેના આયોજિત કામ નવા SOR મુજબ પૂર્ણ થઈ શક્યા નથી. | | | | |