**11**

ઉમરેઠ નગરપાલિકા હસ્તકના રેલ્વે ઓવરબ્રીજ/અંડરપાસ

\*15/4/151 શ્રીગોવિંદભાઇ રઇજીભાઇ પરમાર(ઉમરેઠ)માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (શહેરી વિકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| **(૧)** | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ઉમરેઠ નગરપાલિકા હસ્તકના રેલ્વે લેવલ ક્રોસીંગના સ્થળે રેલ્વે ઓવરબ્રીજ/અંડરપાસની કામગીરી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, | **(૧)** | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિેએ રાજય સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગ્રુહ નિર્માણ વિભાગના તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ના ઠરાવથી ઉમરેઠ નગરપાલિકા હસ્તકના રેલવે લેવલ ક્રોંસીગ નં ૨૩ના સ્થળે રેલ્વે ઓવરબ્રીજ બનાવવા માટે સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી મળેલ છે. |
| **(૨)** | જો હા, તો આ કામગીરી ઉક્ત સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે, | **(૨)** | ઉક્ત કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે. જેની ભૌતિક પ્રગતિ ૪૯% તથા નાંણાકીય પ્રગતિ ૨૩% થયેલ છે. |
| **(૩)** | આ કામગીરી પાછળ કેટલો ખર્ચ થનાર છે, અને | **(૩)** | આ કામગીરી માટે કરાર ની કિંમત મુજબ રૂ. ૨૪.૫૦ કરોડનો ખર્ચ થનાર છે. |
| **(૪)** | આ કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે? | **(૪)** | આ કામગીરી ડીસેમ્બર-૨૦૨૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

-------