**3**

 **નર્મદાના નાંદોદ અને ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના**

**\*** 15/4/331 **ડૉ.દર્શના ચંદુભાઇ દેશમુખ (નાંદોદ):** માનનીય **પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નર્મદા જિલ્લામાં નાંદોદ અને ગરૂડેશ્વર તાલુકાની હયાત જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાના સુધારણાના કામો હાથ ધરવા માટે કોઇ આયોજન કરેલ છે કે કેમ, | (૧) | હા જી,  |
| (૨) | સદર યોજનામાં કેટલા ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, અને | (૨) | સદર યોજનાઓમાં નાંદોદ તાલુકાના ૦૭ ગામો તથા ગરૂડેશ્વર તાલુકાના ૪૬ ગામોનો સમાવેશ છે.  |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત યોજનાના કામ કયા તબક્કે છે ? | (૩) | ઉક્ત યોજનાઓ પૈકી એક યોજનાની કામગીરી માહે ૭/૨૦૨૩ થી પૂર્ણ કરી પાણી પુરવઠો શરૂ કરવામાં આવેલ છે અને બાકી રહેતી બે યોજનાઓના કામો પ્રગતિમાં છે. જે ક્રમશ: માહે જુન-૨૦૨૪ સુધી પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.  |

**-----------------------------------**