27

અરવલ્લી જિલ્લાની વાત્રક જળાશય આધારીત ઉદ્દવહન સિંચાઇ યોજના.

\* 15/4/356: શ્રી ધવલસિંહ નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા(બાયડ)*: મા*નનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  |  જવાબ |
| (૧) | તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૩ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લાની વાત્રક જળાશય આધારીત ઉદ્દવહન સિંચાઇ યોજનાથી તાલુકાવાર કેટલા તળાવો ભરવાનું આયોજન છે, | (૧) | અરવલ્લી જિલ્લાની વાત્રક જળાશય આધારીત ઉદવહન સિંચાઇ યોજનાથી તાલુકાવાર ભરવામાં આવનાર તળાવોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| અનુ. | તાલુકો | સંખ્યા |
| ૧ | માલપુર | ૪૦ |
| ૨ | મેઘરજ | ૨૬ |
| ૩ | મોડાસા | ૦૭ |
| કુલ | ૭૩ |

 |
| (૨) | આ યોજનાથી કેટલા હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઇનો લાભ થશે, | (૨) | અંદાજે ૨૨૦૦ હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઇનો પરોક્ષ લાભ થશે. |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ આ યોજનાની કામગીરી ક્યા તબક્કે છે તથા તે ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે, અને  | (૩) | કામગીરી હાલમાં પ્રગતિ હેઠળ છે. આ કામગીરી મે-૨૦૨૫ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનુ આયોજન છે. |
| (૪) | ઉક્ત સ્થિતિએ આ યોજના પાછળ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલો ખર્ચ થયેલ છે? | (૪) | રૂ. ૮૯.૨૫ કરોડ  |

----------------------------------------------