**To Repair and Widen the Roads**

**14/16/289 Sh. SUBHASH GANGOLI, MLA (Safidon):** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the amount of Rs. 25 crore was sanctioned by the Government for repairing and widening the roads of the Public Works department; if so, the present status of the 20 roads of Safidon Assembly Constituency which are recommended by me under the above said grant together with the details thereof?

--------------------

**DUSHYANT CHAUTALA,** **DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA**

Yes, Sir. The Administrative Approvals for repair of 20 Number roads, amounting to Rs.2467.22 lacs, of Safidon constituency have been issued by Government.

Out of 20 roads, tenders for 11 number roads have been allotted, tenders for 03 number roads have been received and tenders for balance 06 number roads have been called. The road wise detail is placed on the floor of house.

**UNSTARRED ASSEMBLY QUESTION NO. 14/16/289 RAISED BY Sh. SUBHASH GANGOLI, MLA (Safidon)**

**NOTE FOR PAD**

The present status of the 20 Nos. roads of Safidon Assembly Constituency is as under:-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **Name of Road** | **Length** | **Head of Account** | **A/A No. & Date** | **A/A Amount**  **(in Lacs)** | **Present Status** |
| 1 | Special repair of road from Jamni to Bhambhewa. (Road ID 6597) (Hon'ble C.M. Announcement Code No. 25935 dated 03.04.2022) | 18.430 | 3054 | ACS No. 09/39/2023-3B&R(W) dt. 11.01.2023 | 617.73 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 2 | Widening & Strengthening of Panipat-Assandh road to Malikpur road in Jind Distt. (ID 6705) | 2.700 | 5054 | ACS No. 09/170/2023-3B&R(W) dt. 19.03.2023 | 152.62 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 3 | Widening & Strengthening of Jind-Safidon road to Bahadurgarh road. (Road ID 6709) | 0.230 | 5054 | ACS No. 09/71/2023-3B&R(W) dt. 15.02.2023 | 18.29 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 4 | Widening & Strengthening of Aftabgarh app. road. (Road ID 6676) | 0.700 | 5054 | ACS No. 09/71/2023-3B&R(W) dt. 15.02.2023 | 43.17 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 5 | Widening & Strengthening of Bagru Kalan to Anchara Khurd Road (ID 10125) | 1.600 | 5054 | ACS No. 09/71/2023-3B&R(W) dt. 15.02.2023 | 85.98 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 6 | Widening & Strengthening of Amrali Khera app. Road (Road ID 6722) | 0.460 | 5054 | ACS No. 09/71/2023-3B&R(W) dt. 15.02.2023 | 59.81 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 7 | Widening & Strengthening of Bhurain app. Road (Road ID 6718) | 0.600 | 5054 | ACS No. 09/71/2023-3B&R(W) dt. 15.02.2023 | 80.58 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 8 | Special repair of Dhatrath water works road (ID 6616) | 0.500 | 3054 | ACS No. 09/170/2023-3B&R(W) dt. 19.03.2023 | 36.74 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 9 | Special repair of Jamni -Retoli road upto Distt. Boundary (ID 6690) | 7.220 | 3054 | ACS No. 09/71/2023-3B&R(W) dt. 15.02.2023 | 263.77 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 10 | Special repair of Gangoli to Bhag Khera road. (ID 6725) | 1.600 | 3054 | ACS No. 09/71/2023-3B&R(W) dt. 15.02.2023 | 77.21 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| 11 | Special repair of Jind-Safidon road to Rajana Kalan road (ID 6688) | 1.050 | 3054 | ACS No. 09/39/2023-3B&R(W) dt. 11.01.2023 | 46.23 | Tender recently allotted to the Contractual Agency and work is in progress. |
| **Sr. No.** | **Name of Road** | **Length** | **Head of Account** | **A/A No. & Date** | **A/A Amount**  **(in Lacs)** | **Present Status** |
| 12 | Widening & Strengthening of Mohmad Khera to Bania Khera road (ID 6610) | 4.750 | 5054 | ACS No. 09/39/2023-3B&R(W) dt. 11.01.2023 | 227.53 | Tender allotment under process. |
| 13 | Widening & Strengthening of Tito Kheri app. road. (Road ID 6723) | 1.150 | 5054 | ACS No. 09/71/2023-3B&R(W) dt. 15.02.2023 | 64.17 | Tender allotment under process. |
| 14 | Special Repair of Panipat-Assandh road to Dharamgarh road. (Road ID 6701) | 3.350 | 3054 | ACS No. 09/277/2023-3B&R(W) dt. 16.06.2023 | 190.09 | Tender technically opened on 14.08.2023 and financially pending. |
| 15 | Widening & Strengthening of Beri Khera app. road. (Road ID 6686) | 1.300 | 5054 | ACS No. 09/277/2023-3B&R(W) dt. 16.06.2023 | 52.17 | Tender called and to be received on 28.08.2023 |
| 16 | Widening & Strengthening of Rajana Khurad to Rajana Kalan road. (Road ID 6687) | 1.250 | 5054 | ACS No. 09/277/2023-3B&R(W) dt. 16.06.2023 | 60.09 | Tender called and to be received on 28.08.2023 |
| 17 | Widening & Strengthening of Jind-Safidon road to Hoshiarpura. (Road ID 6724) | 2.600 | 5054 | ACS No. 09/277/2023-3B&R(W) dt. 16.06.2023 | 110.99 | Tender called and to be received on 28.08.2023 |
| 18 | Widening & Strengthening of Kalwa to Kharak Gaggar road. (Road ID 6726) | 3.150 | 5054 | ACS No. 09/277/2023-3B&R(W) dt. 16.06.2023 | 121.14 | Tender called and to be received on 28.08.2023 |
| 19 | Special repair of Ram Nagar to Hadwa road. (ID 6711) | 1.000 | 3054 | ACS No. 09/330/2023-3B&R(W) dt. 20.07.2023 | 53.74 | Tender called |
| 20 | Special repair of road from Haat to Ramnagar (Road ID 6715) (Hon'ble C.M. Announcement Code No. 25934 dated 03.04.2022) | 1.800 | 3054 | ACS No. 09/330/2023-3B&R(W) dt. 20.07.2023 | 105.17 | Tender called |
|  | **Total** | **55.440** |  |  | **2467.22** |  |

**सड़कों की मरम्मत तथा चौड़ा करना**

​

**14/16/289**

श्री सुभाष गांगोली (सफीदों):

​क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत तथा चौड़ा करने के लिए सरकार द्वारा ₹25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी; यदि हां**,** तो उपरोक्त अनुदान के अंतर्गत मेरे द्वारा अनुशंसित की गई सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 20 सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है\

-----------------------

**दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा**

**हाँ, श्रीमान् जी। सफीदों निर्वाचन क्षेत्र की 20 नं॰ सड़कों की मुरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 2467.22 लाख की सरकार द्वारा जारी की गई है।**

**20 नं॰ सड़कों में से, 11 नं॰ सड़कों का निविदा आवंटित कर दी गई है, 3 नं॰ सड़कों का निविदा प्राप्त हो चुकी है और शेष 6 नं॰ सड़कों का निविदा आमंत्रित कर दी गई है । सड़कवार विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।**

**श्री सुभाष** गांगोली, **सफीदों निर्वाचनक्षेत्र द्वारा पूछा गया अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या-14/16/289**

**पैड नोट**

**सफीदों निर्वाचन क्षेत्र की 20 नं॰ सड़कों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से हैः-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रं॰ सं॰** | **सड़क का नाम** | **लम्बाई** | **शीर्ष** | | | **प्रशासनिक स्वीकृति नं॰ व दिनांक** | | **प्रशासनिक स्वीकृति राशि**  **(रूपये लाखों में)** | | **वर्तमान स्थिति** | |
| 1 | जामनी से भम्भेवा सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6597) (माननीय मुख्यमंत्री घोषणा नं॰ 25935 दिनांक 03.04.2022) | 18.430 | 3054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/39/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 11.01.2023 | | 617.73 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 2 | जीन्द सफीदों सड़क से रजाना कलां सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6705) | 2.700 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/170/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 19.03.2023 | | 152.62 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 3 | जामनी रिटौली सड़क जिला सीमा तक सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6709) | 0.230 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023 | | 18.29 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 4 | गांगोली से भागखेड़ा तक सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6676) | 0.700 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023 | | 43.17 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 5 | ढाठरथ जल कार्य सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 10125) | 1.600 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023 | | 85.98 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 6 | मोहम्मद खेड़ा से बनिया खेड़ा तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6722) | 0.460 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023 | | 59.81 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 7 | टिटो खेड़ी अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6718) | 0.600 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023 | | 80.58 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 8 | बागड़ू कलां से ऐंचराखुर्द सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6616) | 0.500 | 3054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/170/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 19.03.2023 | | 36.74 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| **क्रं॰ सं॰** | **सड़क का नाम** | **लम्बाई** | **शीर्ष** | | | **प्रशासनिक स्वीकृति नं॰ व दिनांक** | | **प्रशासनिक स्वीकृति राशि**  **(रूपये लाखों में)** | | **वर्तमान स्थिति** | |
| 9 | अमराली खेड़ा अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6690) | 7.220 | 3054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023 | | 263.77 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 10 | भुरैन अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6725) | 1.600 | 3054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023 | | 77.21 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 11 | आफताबगढ अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6688) | 1.050 | 3054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/39/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 11.01.2023 | | 46.23 | | संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। | |
| 12 | जीन्द सफीदों सड़क से बहादुरगढ सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6610) | 4.750 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/39/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 11.01.2023 | | 227.53 | | निविदा आवंटन प्रक्रियाधीन है। | |
| 13 | पानीपत-असन्ध सड़क से मलिकपुर सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6723) | 1.150 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023 | | 64.17 | | निविदा आवंटन प्रक्रियाधीन है। | |
| 14 | पानीपत-असन्ध सड़क से धर्मगढ सड़क की विशेष मरम्मत (सड़क संख्या 6701) | 3.350 | 3054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023 | | 190.09 | | निविदा तकनीकी रूप से दिनांक 14.08.2023 को खोला गया तथा वित्तिय रूप से लम्बित है। | |
| 15 | बेरी खेड़ा अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6686) | 1.300 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023 | | 52.17 | | निविदा आमंत्रित कर ली गई है व दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त होगी। | |
| 16 | रजाना खुर्द से रजाना कलां तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6687) | 1.250 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023 | | 60.09 | | निविदा आमंत्रित कर ली गई है व दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त होगी। | |
| 17 | जीन्द-सफीदों सड़क से होशियारपुरा सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6724) | 2.600 | 5054 | | | ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023 | | 110.99 | | निविदा आमंत्रित कर ली गई है व दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त होगी। | |
| **क्रं॰ सं॰** | **सड़क का नाम** | **लम्बाई** | | **शीर्ष** | **प्रशासनिक स्वीकृति नं॰ व दिनांक** | | **प्रशासनिक स्वीकृति राशि**  **(रूपये लाखों में)** | | **वर्तमान स्थिति** | |
| 18 | कालवा से खरकगागर सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6726) | 3.150 | | 5054 | | ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023 | | 121.14 | | निविदा आमंत्रित कर ली गई है व दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त होगी। | |
| 19 | हाट से रामनगर सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6711) (माननीय मुख्यमंत्री घोषणा नं॰ 25934 दिनांक 03.04.2022)। | 1.000 | | 3054 | | ए.सी.एस. नं॰ 09/330/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 20.07.2023 | | 53.74 | | निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं जोकि 12.09.2023 को प्राप्त होगी। | |
| 20 | पानीपत से सफीदों और सफीदों से जीन्द सड़क का पुनर्निर्माण, चार मार्गीय और चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6715) | 1.800 | | 3054 | | ए.सी.एस. नं॰ 09/330/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 20.07.2023 | | 105.17 | | निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं जोकि 12.09.2023 को प्राप्त होगी। | |
|  | **कुल** | **55.440** | |  | |  | | **2467.22** | |  | |