**To Repair the Roads**

101 (14/18/301) Sh. JAGBIR SINGH MALIK (Gohana)

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact the roads from Pinana to Tihar Malik, Juan to Machhari, Bohla to Rolad, Dodwa to Bohla, Lath to Bidhal and Lath to Bali Brahmanan are in bad condition; if so, the time by which these are likely to be repaired?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA**

Yes Sir, Out of above said 06 Nos. roads, 04 roads relate to Public Work (B&R) Department and 02 roads relates to HSAMB.

The road wise detail is as under:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **Name of road** | **Length in Km** | **Name of Department** | **Remarks**  |
| 1. | Pinana to Tihar Malik | 2.04 | Public Works (B&R) Department | Special repair is proposed under work programme 2024-25. |
| 2. | Juan to Machhari | 3.360 | Public Works (B&R) Department | Special repair is proposed under work programme 2024-25. |
| 3. | Bohla to Rolad | 1.820 | Public Works (B&R) Department | Widening and strengthening is in progress likely to be completed by 31.05.2024. |
| 4. | Dodwa to Bohla | 2.230 | Public Works (B&R) Department | Special repair is proposed under work programme 2024-25. |
| 5. | Lath to Bidhal | 4.560 | HSAMB | Under Defect Liability Period (DLP). The road have some patches and will be repaired upto 31.03.2024 |
| 6. | Lath to Bali Brahmanan | 5.320 | HSAMB | The road have some patches and will be repaired upto 31.03.2024 |

**सड़कों की मरम्मत करना**

**101 (14/18/301) श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना):**

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि पिनाना से तिहाड़ मलिक, जुआन से मच्छारी बोहला से रोलाड, दोदवा से बोहला, लाठ से **बिधल** तथा लाठ से बाली ब्राहम्न सड़कें खराब स्थिति में है; यदि हां, तो इनकी मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा**

हाँ महोदय, उपरोक्त 06 सड्को मे से 04 सड़के लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग) विभाग से संबन्धित हैं और 02 सड़के हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबन्धित हैं।

इन सड्को का विवरण इस प्रकार हैं:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  क्र सं. | सड़क का नाम | लंबाई (किमी) | विभाग का नाम | टिप्पणी |
| 1. | **पिनाना से तिहाड़ मलिक** | 2.04 | **लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग)** | **इस सड़क पर विशेष मरम्मत का कार्य वर्क प्रोग्राम 2024-25 मे प्रस्तावित हैं।** |
| 2. | **जुआन से मच्छारी** | 3.36 | **लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग)** | **इस सड़क पर विशेष मरम्मत का कार्य वर्क प्रोग्राम 2024-25 मे प्रस्तावित हैं।** |
| 3. | **बोहला से रोलद** | 1.82 | **लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग)** | **चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य 31.05.2024 तक पूरा होने की संभावना है।** |
| 4. | **दोदवा से बोहला** | 2.23 | **लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग)** | **इस सड़क पर विशेष मरम्मत का कार्य वर्क प्रोग्राम 2024-25 मे प्रस्तावित हैं।** |
| 5. | **लाठ से बिधल** | 4.56 | **हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड** | **यह सड़क दोष दायित्व अवधि** (DLP) **मे हैं। इस सड़क मे कुछ पैच हो गए हैं। जिनको 31.03.2024 तक ठीक करवा दिया जाएगा।**  |
| 6. | लाठ से बाली ब्राहम्न | 5.32 | **हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड** | **इस सड़क मे कुछ पैच हो गए हैं जिनको हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 31.03.2024 तक ठीक कर दिया जाएगा।** |